Ofertë Teknike dhe Financiare

Investigim Gjeologo-Inxhinierik, Investigim Gjeofizik (MASW) dhe Studim Inxhiniero-Sizmologjik

[vendndodhja]

SL-OF-[nr]/2026  |  Revizioni 01  |  Vlefshmëria: 30 ditë

Klienti: [emri i klientit]

Ofertuesi: SARP & LAB sh.p.k.

Laborator i akredituar ISO/IEC 17025

# Kontrolli i Dokumentit

### Informacioni i ofertës

| Titulli | Ofertë teknike dhe financiare – Investigim gjeologo-inxhinierik, investigim gjeofizik (MASW) dhe studim inxhiniero-sizmologjik |
| --- | --- |
| Projekti | [PLOTËSO: emërtimi i objektit], [vendndodhja] |
| Referenca e ofertës | SL-OF-[nr]/2026 |
| Formulari | SL-FP-7.1, Versioni 3 |
| Revizioni | 01 |
| Data | [dd.mm.2026] |
| Vlefshmëria e ofertës | 30 ditë kalendarike nga data e lëshimit |
| Monedha | Lekë (ALL); çmimet pa TVSH, TVSH 20% e shtuar veçmas |
| Ofertuesi | SARP & LAB sh.p.k., Autostrada TR-DR, km 29, Fshati Vrrinë, Komuna Rrashbull, Durrës |

### Informacioni i klientit

| Klienti | [PLOTËSO: emri i klientit] |
| --- | --- |
| Adresa | [PLOTËSO] |
| Personi i kontaktit | [PLOTËSO: emri, telefoni, e-mail] |
| Kërkesa e klientit | [PLOTËSO: data dhe mënyra e kërkesës, p.sh. e-mail i datës ...] |

### Historia e rishikimeve

| Revizioni | Data | Statusi | Komente | Përgatitur | Miratuar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [..] | Për shqyrtim nga klienti | Lëshimi i parë | AD | DA |

### Kontaktet për këtë ofertë

| Inicialet | Emri | Roli | Kontakti |
| --- | --- | --- | --- |
| DA | David Alliu | Drejtor i Përgjithshëm – Miratimi i ofertës | info@sarpandlab.al |
| AD | Adelajda Duzha | Shefe e laboratorit – Përgatitja e ofertës | info@sarpandlab.al |

[PLOTËSO: emri i klientit]

[PLOTËSO: adresa]

Durrës, [dd.mm.2026]

Në vëmendje të: [PLOTËSO: emri i personit të kontaktit]

I nderuar Zotëri / E nderuar Zonjë, [përshtat]

Lënda: Ofertë për investigimin gjeologo-inxhinierik dhe studimin inxhiniero-sizmologjik – [[emërtimi i objektit]], [[vendndodhja]]

Ju falënderojmë për ftesën për të ofertuar. Në vijim ju paraqesim ofertën tonë teknike dhe financiare për investigimin gjeologo-inxhinierik, investigimin gjeofizik MASW dhe studimin inxhiniero-sizmologjik të sheshit, të nevojshme për projektimin e themeleve dhe për pajisjen me lejen e ndërtimit sipas VKM nr. 1162/2020.

Oferta është hartuar në përputhje me praktikën ndërkombëtare (BS 5930, EN 1997-2, EN 1998-1) dhe përfshin të gjitha punimet në terren, testimet laboratorike në laboratorin tonë të akredituar sipas ISO/IEC 17025 dhe raportimin. Do të ishim të lumtur të diskutonim çdo pyetje ose përshtatje të fushës së punës.

Me respekt,

| ______________________ Adelajda Duzha Shefe e Laboratorit | ______________________ David Alliu Drejtor i Përgjithshëm, SARP & LAB sh.p.k. |
| --- | --- |

# Përmbajtja

Shënim: nëse tabela e përmbajtjes nuk shfaqet, klikoni me të djathtën mbi të në Word dhe zgjidhni “Update Field” (Përditëso fushën).

# Shkurtimet

| Shkurtimi | Kuptimi |
| --- | --- |
| AGS4 | Formati standard digjital i të dhënave gjeoteknike (Association of Geotechnical and Geoenvironmental Specialists) |
| BGL | Nën nivelin e tokës (Below Ground Level) |
| CPTu | Prova e penetrimit me kon me matje të presionit të porave |
| EC7 / EC8 | Eurokodi 7 (EN 1997) / Eurokodi 8 (EN 1998) |
| GPR | Georadar (Ground Penetrating Radar) |
| HSE | Shëndeti, siguria dhe mjedisi |
| HVSR | Raporti spektral horizontal/vertikal i mikrotremorëve |
| MASW | Analiza shumëkanalëshe e valëve sipërfaqësore |
| RAMS | Vlerësimi i rrezikut dhe metoda e punës (Risk Assessment and Method Statement) |
| SPT | Prova standarde e penetrimit (Standard Penetration Test) |
| TVSH | Tatimi mbi vlerën e shtuar |
| U100 | Kampion i pashqetësuar me tub Ø100 mm |
| Vs,30 | Shpejtësia mesatare e valëve tërthore në 30 m e para |

# Përmbledhje Ekzekutive

SARP & LAB sh.p.k. ofron kryerjen e një investigimi të integruar gjeoteknik dhe sizmik për sheshin e ndërtimit [emërtimi i objektit] në [vendndodhja]. Oferta mbulon në një paketë të vetme të gjitha shërbimet e nevojshme për projektimin e themeleve dhe për dosjen e lejes së ndërtimit:

| Elementi | Sasia / përshkrimi |
| --- | --- |
| Shpime rrotulluese me bërthamë të vazhdueshme Ø100 mm | [N] shpime × [D] m = [..] ml |
| Prova SPT në shpime (çdo 1.5 m në dhera) | [..] prova |
| Kampione të pashqetësuara dhe të shqetësuara | [..] + [..] kampione |
| Piezometra për monitorimin e ujërave nëntokësore | [2] piezometra, [3] vizita monitorimi |
| Investigim gjeofizik MASW | [1–2] profile |
| Testime laboratorike (laborator i akredituar ISO/IEC 17025) | Sipas Tabelës 2.1 |
| Raporte | Raport gjeologo-inxhinierik + studim inxhiniero-sizmologjik |
| Kohëzgjatja e parashikuar | [..] javë nga miratimi |
| Vlera e ofertës (pa TVSH) | [..] ALL |

Investigimi është projektuar duke marrë parasysh kushtet e pritshme të truallit në zonë: [PËRSHTAT: p.sh. depozitime të shkrifëta, nivel i cekët i ujërave nëntokësore, sizmicitet i lartë, mundësi lëngëzimi]. Për këtë arsye, oferta përfshin [PËRSHTAT: prova SPT, piezometra, analiza kimike të ujit, vlerësimin e lëngëzimit sipas EN 1998-5].

# 1. Kuptimi i Kërkesës

## 1.1 Objekti dhe vendndodhja

Sheshi i ndërtimit ndodhet në [PLOTËSO: zona, bashkia]. [PLOTËSO: adresa/njësia strukturore, sipërfaqja e truallit, koordinatat]. Objekti i parashikuar: [PLOTËSO: numri i kateve mbi tokë dhe nëntokë, funksioni, lloji i parashikuar i themelit].

## 1.2 Kushtet e pritshme të truallit

Bazuar në hartat gjeologjike dhe në përvojën tonë në zonë, në shesh priten [PËRSHTAT sipas zonës; shembulli më poshtë është për zona bregdetare]:

- depozitime kuaternare bregdetare, aluviale ose lagunore (rëra, rëra alevritore, argjila të buta deri mesatarisht të forta), me trashësi të ndryshueshme;

- nën to, formacione neogjenike (argjila, alevrolite, ranorë) ose depozitime më të ngjeshura;

- nivel i cekët i ujërave nëntokësore, i ndikuar nga deti dhe nga reshjet, me përmbajtje të mundshme të lartë klorurësh dhe sulfatesh;

- sizmicitet i lartë (zona e tërmetit të 26.11.2019, Mw 6.4), me mundësi lëngëzimi të rërave të ngopura dhe amplifikim të lëkundjeve në dherat e buta.

Këto kushte do të verifikohen me studimin paraprak dhe me investigimin në terren; fusha e punës mund të përshtatet në marrëveshje me klientin sipas rezultateve të para.

## 1.3 Objektivat e investigimit

- përcaktimi i stratigrafisë dhe i vetive fiziko-mekanike të dherave dhe shkëmbinjve deri në thellësinë e ndikimit të themeleve;

- përcaktimi i nivelit dhe i luhatjeve të ujërave nëntokësore dhe i agresivitetit të tyre ndaj betonit;

- dhënia e parametrave gjeoteknikë për projektimin e themeleve, mureve të kateve nëntokë dhe gërmimeve sipas EC7;

- klasifikimi i truallit sipas EC8, vlerësimi i rrezikut sizmik dhe i lëngëzimit, si dhe spektrat e projektimit;

- plotësimi i kërkesave të VKM nr. 1162/2020 për lejen e ndërtimit.

# 2. Fusha e Punës

## 2.1 Studimi paraprak

Para punimeve në terren do të shqyrtohen hartat gjeologjike, gjeologo-inxhinierike dhe hidrogjeologjike, studimet e mëparshme në zonë, imazhet satelitore dhe projekti arkitektonik i objektit. Mbi këtë bazë do të finalizohen pozicionet dhe thellësitë e shpimeve dhe do të hartohet programi i punës, i cili i dërgohet klientit për miratim.

## 2.2 Pozicionimi topografik dhe siguria nga rrjetet nëntokësore

- Pozicionimi i pikave të investigimit me GPS para punimeve dhe matja e koordinatave dhe kuotave përfundimtare (KRGJSH-2010, m mbi nivelin e detit) pas përfundimit;

- Rilevim ajror me dron i sheshit dhe i objekteve fqinje;

- Skanim i çdo pike shpimi me georadar (GPR) për identifikimin e kabllove, tubacioneve dhe strukturave nëntokësore, në mbrojtje të personelit dhe të infrastrukturës fqinje.

## 2.3 Shpimet gjeologjike

Do të kryhen [N] shpime me thellësi [D] m secili, me metodën rrotulluese me marrje të vazhdueshme bërthame (Ø100 mm) dhe tubim mbrojtës sipas nevojës, në përputhje me BS 5930 dhe EN ISO 22475-1. Thellësia është përzgjedhur sipas EN 1997-2, Aneksi B.3, në funksion të llojit dhe përmasave të themelit; ajo mund të rritet në terren në marrëveshje me klientin nëse nuk arrihet një shtresë e qëndrueshme.

- Përshkrimi i bërthamave në terren nga inxhinieri gjeolog sipas BS 5930:2015 dhe EN ISO 14688/14689;

- Vendosja e bërthamave në kuti të etiketuara dhe fotografimi i tyre me shkallë dhe tregues të thellësisë;

- Prova SPT sipas EN ISO 22476-3 çdo 1.5 m në dhera dhe në çdo ndryshim të shtresës;

- Kampione të pashqetësuara (U100 ose me mure të holla, Kategoria A, Klasa 1–2 sipas EN ISO 22475-1) në dherat kohezivë, çdo 1.5–3.0 m, dhe kampione të shqetësuara në çdo ndryshim të shtresës;

- Regjistrimi i hasjeve të ujit dhe i nivelit të ujit në fillim dhe në fund të çdo dite pune.

## 2.4 Ujërat nëntokësore

- Instalim i piezometrave me tub Ø50 mm me filtër, me mbushje rëre dhe tapë bentoniti, në [2] shpime, me kapak mbrojtës;

- Monitorim i nivelit të ujit në [3] vizita (pas 24 orësh, pas 7 ditësh dhe pas [30] ditësh), për të dhënë nivelin projektues të ujit;

- Marrje e kampioneve të ujit nëntokësor për analiza kimike (pH, sulfate, klorure, magnez, amoniak, CO₂ agresiv) sipas EN 206, Tabela 2.

## 2.5 Mbushja e shpimeve dhe rikthimi i sheshit

Shpimet pa piezometër do të mbushen plotësisht me përzierje çimento-bentoniti nga fundi deri në sipërfaqe, dhe sheshi do të rikthehet në gjendjen fillestare. Pozicionet e shpimeve do të shënohen në terren.

## 2.6 Investigimi gjeofizik

- [1–2] profile sizmike MASW me sizmograf 24-kanalësh dhe gjeofonë 4.5 Hz, për profilin e Vs me thellësinë dhe vlerën Vs,30;

- Opsionale: matje HVSR me mikrotremorë për përcaktimin e periodës themelore të truallit.

## 2.7 Testimet laboratorike

Testimet do të kryhen në laboratorin e SARP & LAB, të akredituar sipas ISO/IEC 17025 nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (certifikata LT 069, e vlefshme deri më 07.06.2029). Programi i testimeve do të finalizohet pas përshkrimit të kampioneve; sasitë e Tabelës 2.1 janë orientuese.

Tabela 2.1: Programi orientues i testimeve laboratorike

| Testi | Standardi | Sasia orientuese |
| --- | --- | --- |
| Lagështia natyrale | EN ISO 17892-1 / ASTM D2216 | [..] |
| Dendësia natyrale | EN ISO 17892-2 | [..] |
| Dendësia e grimcave | EN ISO 17892-3 | [..] |
| Analiza granulometrike (sitë + hidrometër) | EN ISO 17892-4 / ASTM D7928 | [..] |
| Kufijtë e Atterbergut | EN ISO 17892-12 / ASTM D4318 | [..] |
| Prerja direkte (e konsoliduar, e drenuar) | EN ISO 17892-10 / ASTM D3080 | [..] |
| Ngjeshja edometrike (me presion bymimi kur nevojitet) | EN ISO 17892-5 / ASTM D2435 | [..] |
| Shtypja njëboshtore (dhera / shkëmb) | EN ISO 17892-7 / ISRM | [..] |
| Analiza kimike e dheut (sulfate, klorure, pH) | BS 1377-3 / BRE SD1 | [..] |
| Analiza kimike e ujit nëntokësor | EN 206, Tabela 2 | [..] |
| Opsionale: triaksial UU / CU | EN ISO 17892-8 / -9 | [..] |

## 2.8 Raportimi

Do të dorëzohen dy raporte në gjuhën shqipe (në anglisht sipas kërkesës), në format PDF dhe Word, të nënshkruara dhe të vulosura:

- Raport gjeologo-inxhinierik sipas BS 5930 dhe EN 1997-2: metodat, regjistrat e shpimeve, prerjet dhe korrelimi stratigrafik, fotografitë e bërthamave, rezultatet dhe certifikatat e laboratorit, niveli i ujërave nëntokësore, modeli gjeoteknik me parametra karakteristikë, rekomandime për themelet, uljet, gërmimet, mbrojtjen e skarpatave, kullimin dhe klasën e ekspozimit të betonit (EN 206).

- Studim inxhiniero-sizmologjik sipas EN 1998-1 dhe KTP-N2-89: sizmiciteti dhe tektonika, profili MASW dhe Vs,30, kategoria e truallit, rreziku sizmik (95 dhe 475 vjet), spektrat elastikë horizontal e vertikal, perioda e truallit dhe vlerësimi i lëngëzimit sipas EN 1998-5.

Të dhënat e shpimeve dhe të laboratorit do të dorëzohen edhe në format digjital (AGS4 / Excel) dhe fotografitë në JPEG. Draft-i i raporteve i dërgohet klientit për komente para lëshimit përfundimtar.

## 2.9 Shërbime opsionale

Sipas rezultateve të investigimit ose kërkesës së projektuesit, mund të ofrohen me çmimet njësi të Seksionit 10: prova CPTu, shpime shtesë ose më të thella, prova përshkueshmërie Lefranc, prova me pllakë, monitorim afatgjatë i ujërave nëntokësore, mbikëqyrje gjeologjike gjatë gërmimit dhe pranim i tabanit të themeleve.

# 3. Standardet dhe Metodologjia

| Fusha | Standardet |
| --- | --- |
| Investigimi dhe përshkrimi | BS 5930:2015+A1:2020; EN ISO 14688-1/-2:2018; EN ISO 14689:2018 |
| Kampionimi dhe ujërat nëntokësore | EN ISO 22475-1; EN ISO 22282 (provat e përshkueshmërisë) |
| Provat në terren | EN ISO 22476-3 (SPT); EN ISO 22476-1 (CPTu) |
| Testimet laboratorike | Seria EN ISO 17892; ASTM; BS 1377 |
| Projektimi gjeoteknik | EN 1997-1 dhe EN 1997-2 (Eurokodi 7) |
| Projektimi sizmik | EN 1998-1 dhe EN 1998-5 (Eurokodi 8); KTP-N2-89 |
| Agresiviteti ndaj betonit | EN 206 / SSH EN 206; BRE SD1 |
| Baza ligjore | VKM nr. 1162, datë 24.12.2020 |

# 4. Organizimi dhe Ekipi i Projektit

| Roli | Emri | Përgjegjësia |
| --- | --- | --- |
| Drejtor i projektit | David Alliu | Përgjegjësia kontraktuale, kontrolli teknik dhe miratimi i raporteve |
| Koordinator i projektit / kontakti me klientin | [PLOTËSO] | Planifikimi, komunikimi i përjavshëm, dorëzimi në afat |
| Inxhinier gjeolog | [PLOTËSO] | Mbikëqyrja e shpimeve, përshkrimi i bërthamave, raporti gjeologo-inxhinierik |
| Shefe e laboratorit | Adelajda Duzha | Programi i testimeve, kontrolli i cilësisë, certifikatat |
| Eksperti sizmolog | Rrapo Ormeni | Matjet MASW, vlerësimi i rrezikut sizmik, studimi sizmologjik |
| Topograf / hartograf | [PLOTËSO] | Pozicionimi GPS, planimetritë |
| Ekipi i shpimit | 1 operator sonde + 1 ndihmës | Shpimet, kampionimi, provat SPT, piezometrat |
| Teknikë laboratori | 2 | Kryerja e testimeve laboratorike |

Pajisjet kryesore: sondë rrotulluese me zinxhirë [modeli], pajisje SPT, sizmograf 24-kanalësh GEA 24, georadar, dron dhe GPS. CV-të e personelit kryesor jepen sipas kërkesës.

# 5. Programi i Punës

Programi orientues jepet në Tabelën 5.1, me fillim nga data e miratimit të ofertës dhe e marrjes së aksesit në shesh. Kohëzgjatja e shpimeve llogaritet me një ritëm prej rreth [15–25] m në ditë për sondë, në varësi të kushteve të truallit dhe të motit.

Tabela 5.1: Programi orientues (javë)

| Aktiviteti | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studimi paraprak, programi, RAMS |  |  |  |  |  |  |
| Mobilizimi, pozicionimi, skanimi GPR, dron |  |  |  |  |  |  |
| Shpimet, SPT, kampionimi |  |  |  |  |  |  |
| Piezometrat dhe monitorimi |  |  |  |  |  |  |
| Matjet MASW |  |  |  |  |  |  |
| Testimet laboratorike |  |  |  |  |  |  |
| Draft-raportet |  |  |  |  |  |  |
| Raportet përfundimtare (pas komenteve) |  |  |  |  |  |  |

[PËRSHTAT programin sipas numrit dhe thellësisë së shpimeve]. Gjatë punimeve klienti do të marrë një raport të shkurtër ditor të progresit dhe regjistrat paraprakë të shpimeve brenda 48 orësh nga përfundimi i secilit shpim.

# 6. Cilësia dhe Akreditimi

- Laboratori i SARP & LAB është i akredituar sipas ISO/IEC 17025 nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (certifikata LT 069, e lëshuar më 08.06.2025 dhe e vlefshme deri më 07.06.2029). Testimet gjeoteknike të akredituara përfshijnë lagështinë, peshën volumore, granulometrinë me sita dhe hidrometër, kufijtë e Atterbergut, Proctor, CBR, prerjen direkte dhe edometrin; dendësia e grimcave, shtypja njëboshtore dhe analizat kimike kryhen jashtë fushës së akreditimit.

- Sistemi i menaxhimit të kompanisë: [KONFIRMO listën dhe vlefshmërinë e certifikatave: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, PAS 99].

- Të gjitha pajisjet janë të kalibruara me gjurmueshmëri metrologjike; certifikatat e kalibrimit janë në dispozicion të klientit.

- Çdo rezultat kontrollohet nga një inxhinier i dytë para lëshimit; raportet rishikohen dhe miratohen nga drejtori i projektit.

- Kampionet ruhen për [30] ditë pas dorëzimit të raportit përfundimtar, për testime shtesë sipas kërkesës.

# 7. Shëndeti, Siguria dhe Mjedisi

- Para mobilizimit hartohet RAMS specifik për sheshin dhe mbahet takim sigurie me personelin dhe përfaqësuesin e klientit.

- Skanimi GPR i çdo pike shpimi dhe kontrolli i linjave ajrore para pozicionimit të sondës.

- Përdorimi i pajisjeve mbrojtëse personale, rrethimi i zonës së punës dhe sinjalistika rrugore kur punohet pranë rrugëve.

- Masa kundër ndotjes: tabaka nën sondë, menaxhimi i ujit të shpimit dhe i mbetjeve, largimi i materialit të tepërt nga sheshi.

- Mbushja e plotë e shpimeve dhe rikthimi i sheshit pas përfundimit.

# 8. Detyrimet e Klientit dhe Supozimet

Oferta bazohet në supozimet e mëposhtme. Ndryshimet nga këto kushte mund të ndikojnë në afatin dhe në çmim dhe do të trajtohen sipas Seksionit 11.

- Klienti siguron aksesin e lirë dhe të sigurt në shesh për mjetet e rënda (sondë me zinxhirë dhe kamion) dhe pastrimin e vegjetacionit në pikat e shpimit.

- Klienti siguron lejet e nevojshme (pronari i truallit, Bashkia, fqinjët) dhe planet e rrjeteve nëntokësore të disponueshme.

- Klienti vë në dispozicion projektin arkitektonik ose planimetrinë e objektit dhe të dhënat për kuotën dhe llojin e parashikuar të themelit.

- Uji për shpimin sigurohet në shesh ose në afërsi [ose: përfshihet në çmim].

- Pajisjet mund të qëndrojnë në shesh gjatë natës; ruajtja e sheshit është përgjegjësi e klientit.

- Nuk priten shkëmbinj shumë të fortë, mbetje ndërtimi ose pengesa nëntokësore që kërkojnë metoda të veçanta shpimi.

# 9. Përjashtimet

- Investigime mjedisore dhe analiza të ndotjes së dheut ose ujit (përveç analizave të agresivitetit ndaj betonit);

- Rilevim topografik i plotë i sheshit (përveç pozicionimit të pikave të investigimit);

- Projektimi i themeleve, i mureve mbajtëse ose i masave të përmirësimit të truallit;

- Taksa dhe tarifa për leje të institucioneve publike;

- Punime të përsëritura për shkak të ndryshimit të pozicioneve pas fillimit të punimeve;

- Çdo shërbim që nuk është përmendur shprehimisht në këtë ofertë.

# 10. Oferta Financiare

Çmimet janë në Lekë (ALL), pa TVSH. Sasitë janë të vlerësuara; pagesa do të bëhet sipas sasive të kryera realisht dhe të matura në terren, me çmimet njësi të mëposhtme.

Tabela 10.1: Preventivi i punimeve

| Nr. | Përshkrimi | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (ALL) | Vlera (ALL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Përgatitja dhe mobilizimi |  |  |  |  |  |
| A1 | Studimi paraprak, programi i punës dhe RAMS | lot | 1 | 20,000 | 20,000 |
| A2 | Mobilizimi dhe demobilizimi i sondës, pajisjeve të shpimit dhe pajisjeve sizmike | lot | 1 | 50,000 | 50,000 |
| A3 | Pozicionimi GPS dhe matja e koordinatave dhe kuotave të pikave (opsionale) | pikë | [..] | 3,000 | [..] |
| A4 | Rilevim me dron dhe skanim GPR i pikave të shpimit (opsionale) | lot | [..] | 35,000 | [..] |
| B. Shpimet dhe provat në terren |  |  |  |  |  |
| B1 | Shpim rrotullues me marrje të vazhdueshme bërthame Ø100 mm, 0–30 m, përfshirë kutitë e bërthamave, fotografimin dhe përshkrimin | ml | [..] | 3,264 | [..] |
| B2 | Lëvizja e sondës ndërmjet pikave dhe vendosja në pikë | pikë | [..] | 8,000 | [..] |
| B3 | Prova SPT (EN ISO 22476-3) | provë | [..] | 2,500 | [..] |
| B4 | Kampion i pashqetësuar U100 / me mure të holla | copë | [..] | 3,500 | [..] |
| B5 | Kampion i shqetësuar (qese / kavanoz) | copë | [..] | 500 | [..] |
| B6 | Mbushja e shpimeve me përzierje çimento-bentoniti | ml | [..] | 800 | [..] |
| C. Ujërat nëntokësore |  |  |  |  |  |
| C1 | Instalimi i piezometrit Ø50 mm me filtër, rërë dhe tapë bentoniti | ml | [..] | 1,800 | [..] |
| C2 | Kapak mbrojtës i piezometrit | copë | [..] | 6,000 | [..] |
| C3 | Vizitë monitorimi e nivelit të ujit | vizitë | [..] | 8,000 | [..] |
| C4 | Kampionim dhe analizë kimike e ujit nëntokësor (EN 206) | kampion | [..] | 12,000 | [..] |
| D. Investigimi gjeofizik |  |  |  |  |  |
| D1 | Profil sizmik MASW (24 kanale), përfshirë përpunimin | profil | [..] | 45,000 | [..] |
| E. Testimet laboratorike |  |  |  |  |  |
| E1 | Paketa e testimeve laboratorike për parametrat fiziko-mekanikë (Tabela 2.1) | set | 1 | 133,333 | 133,333 |
| E2 | Analiza kimike e dheut (sulfate, klorure, pH) | kampion | [..] | 5,000 | [..] |
| F. Raportimi |  |  |  |  |  |
| F1 | Raporti gjeologo-inxhinierik (faktik dhe interpretues), me të dhënat digjitale | raport | 1 | 83,333 | 83,333 |
| F2 | Studimi inxhiniero-sizmologjik (pa matjet MASW, të përfshira në D1), përfshirë rrezikun sizmik, spektrat dhe lëngëzimin | raport | 1 | 80,000 | 80,000 |
| Nëntotali (pa TVSH) |  |  |  |  | [..] |
| TVSH 20% |  |  |  |  | [..] |
| TOTALI (me TVSH) |  |  |  |  | [..] |

Shënim: çmimet njësi janë çmimet e SARP & LAB për vitin 2026, pa TVSH. Sasitë (fushat e verdha) plotësohen për secilin projekt; vlera e çdo rreshti = sasia × çmimi njësi. Matjet MASW (D1) dhe raporti sizmik (F2) së bashku korrespondojnë me çmimin e mëparshëm të studimit sizmik.

Tabela 10.2: Çmime njësi për shërbime opsionale dhe shtesë (pa TVSH)

| Nr. | Përshkrimi | Njësia | Çmimi njësi (ALL) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Shpim shtesë 30–50 m thellësi | ml | 4,200 |
| O2 | Prova CPTu (mobilizimi i pajisjes CPTu: 60,000 ALL) | ml | 2,500 |
| O3 | Prova e përshkueshmërisë Lefranc | provë | 6,000 |
| O4 | Matje HVSR me mikrotremorë | pikë | 12,000 |
| O5 | Prova triaksiale UU (set me 3 kampione) / CU (set me 3 kampione: 30,000 ALL) | set | 15,000 |
| O6 | Vizitë shtesë monitorimi të ujit | vizitë | 8,000 |
| O7 | Mbikëqyrje gjeologjike gjatë gërmimit / pranim i tabanit | ditë | 25,000 |
| O8 | Qëndrim i sondës për shkaqe jashtë kontrollit të SARP & LAB | orë | 6,000 |
| O9 | Takim teknik / asistencë për projektuesin pas dorëzimit | orë | 5,000 |

Tabela 10.3: Çmime njësi për testime laboratorike shtesë mbi paketën E1 (pa TVSH)

| Nr. | Testi | Njësia | Çmimi njësi (ALL) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Lagështia natyrale (EN ISO 17892-1) | provë | 600 |
| L2 | Dendësia natyrale (EN ISO 17892-2) | provë | 1,000 |
| L3 | Dendësia e grimcave (EN ISO 17892-3) | provë | 1,500 |
| L4 | Analiza granulometrike me sita (EN ISO 17892-4) | provë | 2,500 |
| L5 | Analiza me hidrometër (EN ISO 17892-4) | provë | 2,500 |
| L6 | Kufijtë e Atterbergut (EN ISO 17892-12) | provë | 2,500 |
| L7 | Prerja direkte CD, 3 kampione (EN ISO 17892-10) | provë | 8,000 |
| L8 | Ngjeshja edometrike (EN ISO 17892-5) | provë | 10,000 |
| L9 | Shtypja njëboshtore (EN ISO 17892-7 / ISRM) | provë | 3,500 |

# 11. Kushtet Tregtare

## 11.1 Pagesa

| Faza | Pjesa e vlerës |
| --- | --- |
| Paradhënie me nënshkrimin e kontratës | [30]% |
| Pas përfundimit të punimeve në terren | [40]% |
| Pas dorëzimit të raporteve përfundimtare | [30]% |

Faturat paguhen brenda [15] ditëve nga data e lëshimit, me transfertë bankare.

## 11.2 Ndryshimet e fushës së punës

Çdo ndryshim në sasi ose në fushën e punës, i kërkuar nga klienti ose i nevojshëm për shkak të kushteve të paparashikuara të truallit, i njoftohet klientit me shkrim para kryerjes dhe faturohet me çmimet njësi të Seksionit 10. Punimet shtesë mbi [10]% të vlerës së ofertës kryhen vetëm pas miratimit me shkrim të klientit.

## 11.3 Konfidencialiteti dhe pronësia e të dhënave

Të gjitha të dhënat dhe raportet janë pronë e klientit pas pagesës së plotë dhe nuk publikohen pa autorizimin e tij. SARP & LAB ruan kopje arkivore në sistem të mbrojtur.

## 11.4 Përgjegjësia

Përgjegjësia e SARP & LAB kufizohet në vlerën e kësaj oferte. Raportet bazohen në kushtet e hasura në pikat e investigimit; kushtet ndërmjet pikave mund të ndryshojnë. [KONFIRMO me këshilltarin ligjor]

## 11.5 Forca madhore dhe moti

Vonesat për shkak të motit të keq, mungesës së aksesit ose shkaqeve jashtë kontrollit të SARP & LAB zgjasin afatet përkatësisht, pa penalitete.

# 12. Pse SARP & LAB

- Paketë e integruar: shpime, laborator i akredituar ISO/IEC 17025, gjeofizikë dhe studim sizmik nga një ofrues i vetëm, me një pikë kontakti.

- Raportim sipas standardeve ndërkombëtare (BS 5930, EN 1997, EN 1998), me regjistra shpimesh të formatit ndërkombëtar dhe parametra të gatshëm për projektuesin.

- Përvojë në projekte madhore: Durrës Marina, Vlora Marina, Green Coast dhe projekte infrastrukturore kombëtare.

- Raportim dygjuhësh (shqip/anglisht) sipas kërkesës dhe mbështetje teknike për projektuesin pas dorëzimit.

# 13. Pranimi i Ofertës

Ne, të nënshkruarit, pranojmë ofertën SL-OF-[nr]/2026, Revizioni 01, me vlerë totale [..] ALL (me TVSH), sipas kushteve të mësipërme.

| Për klientin | Për SARP & LAB sh.p.k. |
| --- | --- |
| Emri: ____________________________ Pozicioni: ________________________ Nënshkrimi dhe vula: ______________ Data: _____________________________ | Emri: David Alliu Pozicioni: Drejtor i Përgjithshëm Nënshkrimi dhe vula: ______________ Data: _____________________________ |